**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ**

**Березовского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

От « 23 » марта 2018 г. № 58

пгт. Игрим

|  |
| --- |
| Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования городское поселение Игрим |

В целях исполнения пункта 2 Протокола заседания в режиме видеоконференцсвязи заседания Штаба по вопросам реализации тарифной политики и повышения качества услуг в сфере жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15 марта 2017 года, распоряжения заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югра № 23-р от 18.01.2018 г. «О плане мероприятий, направленных на недопущение возникновения задолженности организаций коммунального комплекса за потребленные топливно-энергетические ресурсы перед гарантирующими поставщиками, без наращивания муниципального долга»**:**

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования городское поселение Игрим согласно приложению.

1. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы поселения С.А. Храмиков

Приложение

к распоряжению администрации

городского поселения Игрим

№ 58 от « 23 » марта 2018 г.

План мероприятий («дорожная карта») по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования городское поселение Игрим

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Предлагаемый механизм реализации | Индикаторы | Ответственные | Срок реализации |
| 1. Мероприятия, направленные на улучшение финансовых показателей | | | | | | |
| 1.1. | Решение кадровых вопросов с целью повышения эффективности менеджмента | Эффективное управление предприятием | Повышение квалификации специалистов и руководящего состава | Эффективное управление предприятием | Белоусова Ф.М. | По мере необходи-мости |
| 1.2. | Возмещение понесенных расходов ИМУП «Тепловодоканал» | Снижение кредиторской задолженности | Предоставление субсидий из бюджета муниципального образования | Снижение потерь коммунального ресурса при транспортировке потребителям до 100% | Ляпустина В.А. | 1-4 квартал 2018 г. |
| 2. Мероприятия, направленные на снижение кредиторской и дебиторской задолженности | | | | | | |
| 2.1. | Систематическое проведение сверок по расчетам с организациями по задолженности за потребленный ресурс | Выявление нереальной задолженности за полученный ресурс | Проведение сверок по расчетам с организациями | Доведение уровня охвата населения и юридических лиц, имеющие задолженность за коммунальные услуги, до 100 % | Белоусова Ф.М. | Ежеквар-тально |
| 2.2 | Внедрение ПО «1-С» для автоматизации расчетов по всем областям хозяйственной деятельности ИМУП «Тепловодоканал» | Внедрение автоматизированного учета хозяйственных операций, усиление контроля за правильностью начислении, недопущение коррупционной составляющей при работе с контрагентами, повышение эффективности претензионно-исковой работы и ожидаемое увеличение выручки. | Внедрение ПО «1-С» для автоматизации расчетов по всем областям хозяйственной деятельности ИМУП «Тепловодоканал» | 100% автоматизированный учет | Белоусова Ф.М. | 4-й квартал 2018г. |
| 2.3. | Претензионно-исковые мероприятия | Сокращение размера дебиторской задолженности, улучшение финансового состояния, пополнение расчетного счета предприятия, снижение кассового разрыва, сокращение кредиторской задолженности | Усиление претензионно-исковой работы в отношении физических и юридических лиц. Контроль за исполнением судебных решений. Работа со службой судебных приставов по исполнению судебных решений | Доведение уровня охвата населения и юридических лиц, имеющие задолженность за коммунальные услуги, до 100 % | Белоусова Ф.М. | Постоянно |
| 2.4. | Работа со службой судебных приставов по исполнению судебных решений | Сокращение размера дебиторской задолженности, улучшение финансового состояния, пополнение расчетного счета предприятия, снижение кассового разрыва, сокращение кредиторской задолженности | Активизировать работу со службой судебных приставов | Сокращение дебиторской задолженности до 100 % | Белоусова Ф.М. | Постоянно |
| 2.5. | Работа по списанию дебиторской задолженности, нереальной к взысканию | Отсутствие нереальной к взысканию задолженности | Списание дебиторской задолженности, нереальной к взысканию | Сокращение дебиторской задолженности до 100 % | Белоусова Ф.М. | 4 квартал 2018 г. |
| 2.6. | Текущий контроль за состоянием показателей кредиторской (дебиторской) задолженности, исключения необоснованного роста кредиторской (дебиторской) задолженности и возникновения просроченной задолженности | Недопущение кредиторской (дебиторской) задолженности | Исполнение платежей за поставленные энергетические ресурсы в соответствии с договорными обязательствами | Сокращение кредиторской и дебиторской задолженности до 100 % | Белоусова Ф.М. | Ежеме-сячно до 15 числа следую-щего за отчетным |
| 2.7. | Мониторинг мер по реструктуризации просроченной задолженности | Недопущение увеличения кредиторской задолженности | Заключение с гарантирующими поставщиками энергоресурсов соглашений о реструктуризации задолженности, разработка графиков погашения задолженности | Сокращение кредиторской задолженности до 100 % | Белоусова Ф.М. Ляпустина В.А. | Ежеме-сячно до 15 числа следую-щего за отчетным |
| 3. Организация учета объемов ресурсов на объектах водоснабжения и водоотведения | | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение наличия и работоспособности приборов учета энергоресурсов на объектах водоснабжения и водоотведения | Определение фактического объема потребления энергетических ресурсов | Реализация Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…», Постановления Правительства РФ от 04.09.2013 N 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" | Доведение уровня оснащенности приборами учета на объектах водоснабжения и водоотведения до 100 % | Белоусова Ф.М. | Ежеме-сячно до 3 числа следую-щего за отчетным |
| 3.2. | Занесение достоверных данных приборов учета в журналы учета выработки и отпуска коммунальных ресурсов в сеть для потребителей | Определение фактического объема потребления энергетических ресурсов | Локальный акт ИМУП «Тепловодоканал» | Наличие журналов учета выработки и отпуска коммунальных ресурсов | Белоусова Ф.М. | Ежеме-сячно до 3 числа следую-щего за отчетным |
| 3.3. | Мониторинг поверочного срока приборов учета, нормативного срока использования установленных приборов учета, а также за своевременным прохождением процедуры поверки приборов учета на объектах водоснабжения и водоотведения | Своевременное прохождение процедуры поверки приборов учета на объектах водоснабжения и водоотведения | Реализация Постановления Правительства РФ от 04.09.2013 N 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" | Доведение уровня оснащенности приборами учета на объектах водоснабжения и водоотведения до 100 % | Белоусова Ф.М. | Ежеме-сячно до 3 числа следую-щего за отчетным |
| 4. Мероприятия, направленные на выработку и отпуск коммунальных ресурсов в сеть потребителей и повышению качества сбытовой деятельности организации коммунального комплекса | | | | | | |
| Водоснабжение | | | | | | |
| Технический учет | | | | | | |
| 4.1. | Организация учета поднятой (изъятой) из источников (скважин) холодной воды | Получение достоверных объемов поднятой воды | Реализация Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…», Постановления Правительства РФ от 04.09.2013 N 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", требований СанПин и др. | Исключение неучтенных объемов поднятой воды до 100% | Белоусова Ф.М. | Ежеме-сячно до 3 числа следую-щего за отчетным |
| 4.2. | Организация технического учета электрической энергии на подъем воды на водозаборе | Корректный учет затрат электроэнергии на подъем 1 м3 воды | Реализация Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…», Постановления Правительства РФ от 04.09.2013 N 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", требований СанПин и др. | Ведение учета затрат на подъем воды | Белоусова Ф.М. | Ежеме-сячно до 3 числа следую-щего за отчетным |
| 4.3. | Организация учета холодной воды на каждой стадии очистки, поверка расходомеров, ввод в эксплуатацию | Корректный учет затрат по видам технологических процессов | Реализация Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…», Постановления Правительства РФ от 04.09.2013 N 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", требований СанПин и др. | 100% учет на каждой стадии очистки | Белоусова Ф.М. | Ежеме-сячно до 3 числа следую-щего за отчетным |
| 4.4. | Организация учета воды на подпитку системы теплоснабжения котельных | Ведение учета воды, используемой на подпитку системы теплоснабжения | Реализация Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…», Постановления Правительства РФ от 18.11.2013 N 1034 (ред. от 09.09.2017) "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя" | 100% учет воды, используемый на подпитку системы теплоснабжения | Белоусова Ф.М. | Ежеме-сячно до 3 числа следую-щего за отчетным |
| Коммерческий учет | | | | | | |
| 4.5. | Контроль организации коммерческого учета холодной воды у абонентов, имеющих техническую возможность установки приборов учета, предписания об обязательном приборном учете, переход на коммерческий учет | Достоверный учет потребленного ресурса. Расчет с потребителями за фактические потребленные коммунальные ресурсы | Реализация Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…», Постановления Правительства РФ от 04.09.2013 N 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", требований СанПин и др. | 100% оснащение коммерческими узлами учета коммунальных ресурсов | Белоусова Ф.М. | Постоянно |
| 4.6. | Контроль коммерческого узла учета холодного водоснабжения у абонентов, проверка контрольных пломб, настройка вычислителей (при наличии), снятие контрольных показаний, распечаток (при наличии тех. Устройств) с приборов учета | Определение работоспособности и опломбировки КУУХ/ГВ | Подтверждение достоверности данных узлов коммерческого учета | Доведение уровня оснащенности приборами коммерческого учета до 100% | Белоусова Ф.М. | Постоянно |
| Полезный отпуск | | | | | | |
| 4.7. | Проведение мероприятий с потребителями для исключения хищения воды и передачи искаженных данных по объемам потребления воды | Определение фактического объема потребления и исключение хищения энергетических ресурсов | По потребителям, обеспеченным приборами учета, выполнять внеплановые выездные проверки показаний приборов учета (до 10% потребителей в месяц) | Доведение уровня оснащенности приборами коммерческого учета до 100% | Белоусова Ф.М. | Регулярно в течении года |
| Собственные нужды | | | | | | |
| 4.8. | Техническое обследование и техническая инвентаризация | Получение достоверной информации о технико-экономических показателях и актуальном техническом состоянии объектов системы водоснабжения и водоотведения | Реализация Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.2011 N 416-ФЗ | 100% актуализация информации о техническом состоянии объектов систем водоснабжения и водоотведения | Белоусова Ф.М. | Ежегодно и в случае строитель-ства, реконст-рукции объектов |
| 4.9. | Проведение технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений системы водоснабжения с целью формирования технической документации, содержащей достоверные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы водоснабжения | Получение достоверной информации о технико-экономических показателях и актуальном техническом состоянии объектов системы водоснабжения | Реализация Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.2011 N 416-ФЗ | 100% актуализация информации о техническом состоянии объектов систем водоснабжения | Белоусова Ф.М. | Ежегодно и при необходи-мости |
| Водоотведение | | | | | | |
| Технический учет | | | | | | |
| 4.10. | Организация учета стоков на КОС предприятия | Достоверный учет объемов очищенных стоков | Реализация Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…», Постановления Правительства РФ от 04.09.2013 N 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", требований СанПин и др. | Доведение уровня оснащенности приборами технического учета до 100% | Белоусова Ф.М. | Ежеме-сячно до 3 числа следую-щего за отчетным |
| 5. Мероприятия, направленные на оптимизацию расходов, связанных с технологическим процессом водоснабжения и водоотведения | | | | | | |
| 5.1. | Инвентаризация системы водоснабжения, выявление несанкционированного подключения к системе водоснабжения | Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями, сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества оказываемых услуг, снижение эксплуатационных затрат | Проведение инвентаризации системы водоснабжения, ликвидация несанкционированных врезок | Снижение потерь до 100% | Белоусова Ф.М. | Постоянно |
| 5.2 | Расселение, отключение от систем инженерной инфраструктуры и ликвидация аварийных жилых домов | Снижение расхода энергоресурса, снижение эксплуатационных затрат | Реализация постановления администрации Березовского района от 23.12.2013 № 1869 «О муниципальной программе Березовского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Березовского района в 2016-2020 годах» | Снижение потерь энергоресурсов до 100 % | Котовщикова Е.В.  Белоусова Ф.М. | По мере необходимости |