**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ**

Березовского района

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «30» декабря 2013год № 80

п.Игрим

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском поселении Игрим на 2014-2018 годы»

В соответствии с Постановлением администрации городского поселения Игрим от 23.10.2013 № 46 «Об утверждении порядков разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ городского поселения Игрим, порядка проведения и критериев ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Игрим», Распоряжением администрации городского поселения игрим от 17.10.2013 № 200 «О принятии прогноза социально-экономического развития городского поселения Игрим на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов», в целях создания условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно - коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском поселении Игрим на 2014-2018 годы».
2. Определить ответственным исполнителем муниципальной программы заместителя главы администрации - С.А.Храмикова
3. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Игрим.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава поселения А.В.Затирка

Приложение

к постановлению администрации

городского поселения Игрим

от «30» декабря 2013 № 80

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском поселении Игрим на 2014-2018 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском поселении Игрим на 2014-2018 годы |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Распоряжение администрации городского поселения Игрим от 21 октября 2013 года № 208 «О разработке муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на 2014-2018 годы» |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация городского поселения Игрим |
| Соисполнитель программы | Предприятия и организации, оказывающие населению жилищно-коммунальные услуги |
| Цели муниципальной программы | 1. повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; 2. обеспечение потребителей электрической энергии надежным и качественным электроснабжением; 3. реализация единой государственной политики и нормативно-правового регулирования в жилищно-коммунальном комплексе и энергетике |
| Задачи муниципальной программы | 1. повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов; 2. повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов; 3. развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности; |
| Целевые показатели и (или) индикаторы программы |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2018 годы |
| Перечень подпрограмм | [подпрограмма 1](#Par1116) "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами";  [подпрограмма 2](#Par1191) "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов";  [подпрограмма](#Par1316) 3 "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"; |
| Финансовое обеспечение, в том числе с распределением средств по источникам финансирования и по годам реализации муниципальной программы | Общий объем финансирования программы составляет **19 005,4** тыс.рублей, в том числе:  Бюджет округа – 0,0 тыс.рублей, из них:  По подпрограмме 1 – 0,0 тыс.рублей  По подпрограмме 2 – 0,0 тыс.рублей  Бюджет городского поселения Игрим – 19 005,4 тыс.рублей, из них:  По подпрограмме 1. – 19 005,4 тыс.рублей;  По подпрограмме 2. - 0,0 тыс.рублей.  **2014 год** – 2639,0 тыс.рублей, в том числе:  Бюджет округа – 0,0 тыс.рублей, из них:  По подпрограмме 1 – 0,0 тыс.рублей  По подпрограмме 2 – 0,0 тыс.рублей  Бюджет городского поселения Игрим – 2639,0 тыс.рублей.  По подпрограмме 1. – 2639,0 тыс.рублей;  По подпрограмме 2. - 0,0 тыс.рублей.  **2015 год** – 3175,7 тыс.рублей, в том числе:  Бюджет округа – 0,0 тыс.рублей, из них:  По подпрограмме 1 – 0,0 тыс.рублей  По подпрограмме 2 – 0,0 тыс.рублей  Бюджет городского поселения Игрим – 3175,7 тыс.рублей:  По подпрограмме 1. – 3175,7 тыс.рублей;  По подпрограмме 2. - 0,0 тыс.рублей.  **2016 год** – 3190,7 тыс.рублей, в том числе:  Бюджет округа – 0,0 тыс.рублей, из них:  По подпрограмме 1 – 0,0 тыс.рублей  По подпрограмме 2 – 0,0 тыс.рублей  Бюджет городского поселения Игрим – 3190,7 тыс.рублей:  По подпрограмме 1. - 3190,7 тыс.рублей;  По подпрограмме 2. - 0,0 тыс.рублей.  **2017 год** – 5000,0 тыс.рублей, в том числе:  Бюджеты городского поселения Игрим –5000,0 тыс.рублей:  По подпрограмме 1. – 5000,0 тыс.рублей;  По подпрограмме 2. - 0,0 тыс.рублей.  **2018 год**  - 5000,0 тыс.рублей, в том числе:  Бюджеты городского поселения Игрим – 5000,0 тыс.рублей:  По подпрограмме 1. – 5000,0 тыс.рублей;  По подпрограмме 2. - 0,0 тыс.рублей. |
| Показатели конечных результатов реализации муниципальной программы (показатели социально-экономической эффективности) | - снижение доли уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене, с 24,2% в 2012 году до 20,5% к 2018 году;  - снижение доли уличных канализационных сетей, нуждающихся в замене, с 10% до 6% к 2018 году;  - снижение доли уличных тепловых сетей, нуждающихся в замене, с 23,3% в 2012 году до 20,3% к 2018 году; |

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Стабильность работы и уровень предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса и электроэнергетики непосредственно оказывают влияние на качество жизни населения городского поселения Игрим.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации заключалось в нескольких важных этапах, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, развития конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Осуществленные в 2005 - 2012 годах мероприятия в жилищно-коммунальной сфере обеспечили переход от планово-административных методов регулирования к использованию рыночных механизмов при соблюдении принципов обеспечения социальных гарантий в области жилищных прав граждан.

Однако жилищно-коммунальный комплекс до сих пор является зоной повышенных социально-экономических и политических рисков. Нельзя считать решенной задачу обеспечения качества предоставляемых коммунальных услуг. Остро стоит задача повышения энергетической эффективности, снижения расходов энергетических ресурсов при предоставлении коммунальных услуг.

Физический износ коммунальной инфраструктуры в среднем составляет более 50%, поэтому надежность систем жизнеобеспечения находится на низком уровне, количество аварий и повреждений в жилищно-коммунальном комплексе составляет 1,08 на 1 км сетей.

Потери и утечки воды и тепловой энергии значительно превышают допустимый уровень. В среднем неучтенные потери воды (коммерческие и физические) составляют около 15,1% от объема воды.

Удельное водопотребление в среднем по городскому поселению Игрим составляет примерно 200 л/сут на человека, а в целом по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре составляет около 198,4 л/сут. на человека. Эти показатели ниже, чем в среднем по Российской Федерации (367 - 369 л/сут. на одного городского жителя).

Сокращение объемов нерационального потребления коммунальных услуг остается одной из важнейших задач для поселения.

Основным источником питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения являются подземные воды.

Качество сырой воды подземных источников не соответствует нормативным требованиям, предъявляемым к питьевой воде, по содержанию железа, марганца, цветности; в отдельных скважинах - по мутности, фтору, окисляемости, сероводороду, азоту аммония, меди.

Проектная мощность водопроводных очистных сооружений в поселении - 3900 тыс. куб. м Основной проблемой водопроводных сетей является загрязнение питьевой воды продуктами коррозии трубопроводов. Высокий износ сетей становится результатом высокой аварийности.

На 1 января 2013 года в городском поселении Игрим источниками теплоснабжения являются 6 котельных установок. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 69,72 км.

В поселении ежегодно производятся работы по замене ветхих сетей тепло- и водоснабжения. В 2012 году на капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду затрачено более 25,0 тыс.рублей

Для уменьшения количества ветхих и изношенных инженерных сетей необходима ежегодная их замена в размере не менее 5% от их общей протяженности.

Одним из последствий недофинансирования капитального ремонта инженерных сетей будет рост аварий и инцидентов на них, а также рост количества убыточных организаций коммунального хозяйства.

Жилищный фонд городского поселения Игрим по данным Росстата по состоянию на 1 января 2013 года составил 179,211 тыс. кв. м общей площади из которых муниципальный жилищный фонд насчитывает 53,86 тыс. кв. м. Уровень физического износа жилищного фонда составляет примерно 60%.

Содержанием и обслуживанием многоквартирных домов в городском поселении Игрим занимаются 2 организации: МУП «Тепловодоканал» и ООО «Агат».

В пгт Игрим созданы три товарищества собственников жилья: ТСЖ «Норд» общая площадь на обслуживании 1116,9 кв.м, ТСЖ «Титаник» общая площадь на обслуживании 6555,1 кв.м , ТСЖ «Игрим» общая площадь на обслуживании 7811,4.

С введением в действие Жилищного кодекса РФ обязанность по финансированию проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома возложена на собственников помещений – граждан, которые в настоящее время не имеют финансовой возможности осуществлять в полном объеме финансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.

Многолетнее недофинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, отсутствие необходимых инвестиций и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов привело к повышенному уровню износа многоквартирных домов, аварийности, низким потребительским свойствам жилищного фонда.

Решить проблемы снижения физического износ а многоквартирных домов, повышения качества проживания граждан возможно только объединением усилий всех уровней власти, что позволит привести в нормативное состояние инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий, обеспечивающих безопасность проживания граждан.

Согласно Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=87F0633723CEB04C430E16C1547DFE5820C36F7925AF0C7ADFC8E95649u24AK) от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" вопросы благоустройства населенных пунктов относятся к полномочиям органов местного самоуправления. Одной из основных причин этого является отсутствие нормативной правовой базы, регламентирующей порядок осуществления содержания дворовых территорий многоквартирных домов.

Конечные цели реформы - обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда - на сегодняшний день не достигнуты.

В связи с этим органы государственной власти и местного самоуправления должны сосредоточить усилия на решении двух основных задач.

Первая задача заключается в проведении в значительных объемах капитального ремонта многоквартирных домов с использованием средств собственников жилья, кредитных продуктов банков и различных механизмов государственной поддержки собственников жилья, в энергоэффективной модернизации многоквартирных домов. Решение этой задачи позволит создать более комфортную среду обитания граждан, снизить расходы на оплату энергоресурсов за счет повышения энергоэффективности жилых зданий, а также существенно сократить ежегодный прирост ветхого и аварийного жилищного фонда и затрат на переселение граждан из него.

Вторая задача связана с техническим обновлением коммунальной инфраструктуры. Это позволит повысить качество коммунальных услуг, обеспечить высокую надежность их предоставления, создать технические и организационные возможности потребителю регулировать объемы потребляемых услуг и оплату по факту их потребления. Решение этой задачи связано с принципиальным улучшением инвестиционного климата в коммунальном секторе.

Решение комплекса организационных, экономических и правовых проблем в каждом виде жилищно-коммунальных услуг может быть обеспечено программно-целевым методом.

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

Целями муниципальной программы являются:

- повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- обеспечение потребителей электрической энергии надежным и качественным электроснабжением;

- реализация единой государственной политики и нормативно-правового регулирования в жилищно-коммунальном комплексе и энергетике.

Цели муниципальной программы соответствуют:

приоритетам социально-экономического развития автономного округа, определенным [Стратегией](consultantplus://offline/ref=87F0633723CEB04C430E16C24611A95727CC397C25AE07248097B20B1E2362C05063732BA6E1852C372637u846K) социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 марта 2013 года N 101-рп;

приоритетам государственной политики, определенным [Указом](consultantplus://offline/ref=87F0633723CEB04C430E08CF507DFE5820C665752CA50C7ADFC8E95649u24AK) Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" и Энергетической [стратегией](consultantplus://offline/ref=87F0633723CEB04C430E08CF507DFE5828C3677429AD5170D791E5544E25378010652668E2EC85u24EK) России на период до 2030 года.

Достижение целей муниципальной программы будет обеспечено путем решения следующих задач:

повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов, в том числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций;

повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов;

развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности;

Состав целевых показателей муниципальной программы определен, исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.

В результате реализации муниципальной программы к 2018 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы, электроэнергетики, характеризуемый следующими целевыми ориентирами:

снижение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;

приведение жилищного фонда к состоянию, отвечающему современным условиям энергоэффективности, экологическим требованиям;

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов до нормативного уровня;

повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обусловливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач.

Раздел 3. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия муниципальной программы приведены в [таблице](#Par1105) 1.

Реализация поставленных целей и решение задач муниципальной программы планируется через проведение комплекса технических, организационно-управленческих и научно-исследовательских мероприятий.

В соответствии с [подпрограммой 1](#Par1116) "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" для повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса предполагается реализация следующего мероприятия:

[Мероприятие 1.1](#Par1120) «Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги населению по тарифам, не обеспечивающих возмещение издержек», предусматриваются с целью оказания финансового содействия по возмещению указанных затрат предприятиям жилищно-коммунального комплекса.

[Мероприятие 1.2](#Par1130) «Реализация мероприятий по капитальному ремонту (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду» предусматривается с целью обеспечения бесперебойной работы систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в городском поселении Игрим.

В соответствии с [подпрограммой 2](#Par1191) «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" предполагается реализация следующих мероприятий:

Мероприятие 2.1 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" предусматривается с целью оказания финансового содействия собственникам помещений в многоквартирных домах для своевременного проведения капитального ремонта.

[Мероприятие 2.](#Par1222)2 «Реализация мероприятий по благоустройству домовых территорий» предусматривается с целью обеспечения благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения Игрим.

Данные мероприятия будут реализовываться за счет субсидий выделяемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югра бюджету городского поселения Игрим.

В соответствии с [подпрограммой](#Par1316) 3 "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" предполагается реализация следующих мероприятий, направленных на недопущение роста платы населения и приравненных к нему категорий потребителей (предприятиям жилищно-коммунального комплекса) за поставляемые ресурсы:

[Мероприятие 3.1](#Par1320) "Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы" предусматривается с целью оказания финансового содействия по возмещению указанных затрат организаций коммунального комплекса.

[Мероприятие 3.2](#Par1330) "Предоставление субвенций на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа" в соответствии с Законом автономного округа.

Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов городского поселения Игрим, необходимых для выполнения муниципальной программы, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей ее реализации, а также связанных с изменениями внешней среды, информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании подпрограммных мероприятий.

4.2. В процессе реализации муниципальной программы может проявиться ряд обстоятельств и рисков, которые могут влиять на ожидаемые непосредственные и конечные результаты ее реализации.

При реализации муниципальной программы возможен риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению уровня инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Указанный риск может оказать влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса и электроэнергетики.

Результаты деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса зависят от роста цен на энергоносители, не регулируемые государством, влияющие на себестоимость предоставляемых коммунальных услуг, рост которых ограничивается органами власти, что, соответственно, сказывается на их финансовой устойчивости.

Указанные факторы могут негативно сказаться на деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса, повлечь невыполнение производственных и инвестиционных программ, снижение рентабельности, невозможности осуществления прибыльной деятельности и привести к несостоятельности и, как следствие, банкротству, невыполнению ожидаемых непосредственных и конечных результатов реализации муниципальной программы. Такой риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как высокий, так как им невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы.

К рискам реализации государственной программы, которые могут привести к задержкам в реализации государственной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий, к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств следует отнести следующие:

риск исполнителей/соисполнителей, который связан с возникновением проблем в реализации программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей,

риск, связанный с несоответствием организационной инфраструктуры реализации программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий государственной программы,

риск, связанный с большим числом участников реализации программы.

Управление данными рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности всех субъектов, участвующих в ее реализации;

в) риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников, а также с недофинансированием мероприятий муниципальной программы, в связи с потенциально возможным дефицитом бюджетов автономного округа и района. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации программы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

В качестве мер управления указанными рисками в целях снижения отрицательных последствий в процессе реализации муниципальной программы будет осуществляться мониторинг изменений действующего законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, достижение поставленных целей и решение задач.

4.3. Ответственный исполнитель программы – администрация городского поселения Игрим - осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение ее отдельных задач.

4.4. Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов как сопоставлении фактически достигнутых с целевыми показателями. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в муниципальную программу могут быть внесены изменения, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателей  результатов | Базовый  показатель на  начало  реализации  муниципальной  программы, на  1.01.2013 | Значения показателя по годам | | | | | | Целевое  значение  показателя на  момент  окончания  действия  муниципальной программы, 2018 год |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 |
| 1. Показатели непосредственных результатов | | | | | | | | | |
| 1 | Доля уличной  водопроводной сети,  нуждающейся в  замене, % | 24,2 | 24,1 | 23,5 | 22 | 21 | 20,5 |  | 20,5 |
| 2 | Доля уличной  канализационной  сети, нуждающейся в  замене, % | 10 | 9,6 | 8,4 | 7,9 | 6,5 | 6 | 6 |
|  | Доля тепловых  сетей, нуждающихся  в замене, % | 23,3 | 23,0 | 22,6 | 22, | 21,2 | 20,3 | 20,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |

Перечень программных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия  муниципальной  программы | | Ответственный  исполнитель/  соисполнитель | | Источник  финанси-  рования | | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | всего | | в том числе | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | | 2017 г. | | 2018 г. | | |
| Цель 1. "Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. "Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги населению по тарифам, не обеспечивающих возмещение издержек | | Администрация городского поселения Игрим | | всего | | 19 005,4 | | 2 639,0 | 3 175,7 | 3 190,7 | | 5000,0 | | 5000,0 | | |
|  |  | |  | | местный  бюджет | | 19 005,4 | | 2 639,0 | 3 175,7 | 3 190,7 | | 5000,0 | | 5000,0 | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | | |
| 1.2 | Мероприятия по проведению  капитального ремонта  (с заменой) систем  теплоснабжения,  водоснабжения и  водоотведения для  подготовки к осенне-  зимнему периоду | | Администрация городского поселения Игрим/ДепЖКХ ХМАО-Югра | | всего | |  | |  |  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | | бюджет  автономного  округа | |  | |  |  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | | местный  бюджет | |  | |  |  |  | |  | |  | | |
| Итого по Задаче 1 | | | всего | | |  | | 19 005,4 | 2 639,0 | 3 175,7 | | 3 190,7 | | 5 000,0 | | 5 000,0 |
|  | | | бюджет  автономного  округа | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
|  | | | местный  бюджет | | |  | | 19 005,4 | 2 639,0 | 3 175,7 | | 3 190,7 | | 5 000,0 | | 5 000,0 |
| Всего по Подпрограмме 1 | | | всего | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| Подпрограмма 2. «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Задача 2. "Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 2.1 | Содействие  проведению  капитального ремонта  многоквартирных  домов | Администрация гоодского поселения Игрим/Департамент по  управлению  государственным  имуществом  Ханты-  Мансийского  автономного  округа - Югры | | всего | | | | всего | 2014 | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |  | | |
|  |  |  | |  | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  | | бюджет  автономного  округа | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  | | местный  бюджет | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 2.2. | Мероприятия по благоустройству домовых территорий | Администрация городского поселения Игрим | | всего | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  | | бюджет  автономного  округа | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  | | Местный бюджет | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
| Всего по Подпрограмме 2 | | | | всего | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | | | бюджет  автономного  округа | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | | | местный  бюджет | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" | | | | | | | | | | | |  |
| Задача 3. | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы | Администрация гоодского поселения Игрим | всего |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  |  | |
| бюджет  автономного  округа |  |  | |  |  |  |  | |
| местный  бюджет |  |  | |  |  |  |  | |
| 3.2. | Предоставление субвенций на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа | Администрация городского поселения Игрим | всего |  |  | |  |  |  |  | |
| бюджет  автономного  округа |  |  | |  |  |  |  | |
| Всего по Подпрограмме 3 | | | всего |  |  | |  |  |  |  | |
| бюджет  автономного  округа |  |  | |  |  |  |  | |
| местный  бюджет |  |  | |  |  |  |  | |
| Итого по Программе | | | Всего | 19 005,4 | 2 639,0 | | 3 175,7 | 3 190,7 | 5000,0 | 5000,0 | |
| Бюджет автономногоокруга |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  | | | Местный бюджет | 19 005,4 | | 2 639,0 | 3 175,7 | 3 190,7 | 5000,0 | 5000,0 |