**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ**

**Березовского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**РЕШЕНИЕ**

от «23» мая 2024 г. № 80

пгт. Игрим

О плане работы по санитарной очистки, благоустройству городского поселения Игрим в летний период 2024 года

Заслушав информацию директора МКУ Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации городского поселения Игрим - Круглова Юрия Александровича о плане работы по санитарной очистке, благоустройству городского поселения Игрим в летний период 2024 года,

Совет поселения **РЕШИЛ:**

Принять к сведенью информацию о плане работы по санитарной очистке, благоустройству городского поселения Игрим в летний период 2024 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Совета поселения    И.Н. Дудка | И.о. главы городского поселения  Е.В. Котовщикова |

План работы

по санитарной очистке и благоустройству пгт. Игрим в летний период 2024 г.

1. Проведение на территории городского поселения Игрим совместно с организациями и жителями поселка субботник в 3 этапа, с мая по июнь, с сентября по октябрь 2024 г.
2. По берегам и в местах массового отдыха населения установить 4 емкости для сбора мусора. Очистка от мусора береговых зон и лесного массива, места массового отдых населения, установка урн, мусорных баков. Пристань, улица Водников, Аэропортовское озеро, территория бывшего Совхоза.
3. Демонтаж двух детских игровых площадок.
4. Обрезание (укорачивание) стволов деревьев по улицам поселка, совместно с Игримским участком ЮРЭСК, в целях предотвращения обрыва линии электропередач.
5. Скос травы придорожных газонов. Площадь дорожного покрытия 388 м2.
6. Продолжить работу по сносу незаконно установленных сараев и теплиц. Перенос заборов, перекрывающих противопожарные проезды. Работа по письменным обращениям жителей городского поселения Игрим.
7. Продолжение работы с гражданами, самовольно установивших гаражи. Произвести перестановку гаражей (работа с собственниками), в установленные администрацией места.
8. Окраска пешеходных переходов на дорожном покрытии (57 шт). Ремонт дорожного покрытия (битум с ПГС), а также ямочный ремонт, засыпка песком ям.
9. Посадка цветов: на площади «Согласия», аллея Славы, у памятника покорителя Тюменского газа; на перекрестке ул. Кооперативная - ул. Транспортная; у здания Администрации и на площади аэропорт, МКУ ИКДЦ Игримская поселковая библиотека, пешеходная улица Ленина, аллея ОАО «Приобьтрубопроводстрой».
10. Уборка от мусора, сухой травы и спиливание мелкой поросли ливневых стоков по улицам: Астраханцева, Промышленная.
11. С января по май 2024 г. Вывезено на полигон утилизации бытовых отходов 540 м³ мусора.